# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-модуля пространственной аналитики и генерации отчетов на основе ГИС данных

Заказчик: 		ТОО Казахский научно-исследовательский институт защиты и 
			карантина растений им. Ж. Жиембаева.

Дата: 			17.09.2026

Исполнитель: 	Фазылбеков Р.Р.

Содержание

1. Общие положения и зоны ответственности	1

2. Исходные данные (Предоставляются Заказчиком)	1

Табличные данные (*.xlsx, csv):	2

3. Задачи	2

4. Требования к архитектуре и интеграции	2

5. Функциональные требования	3

5.1. Картографический интерфейс (Веб-вьюер)	3

5.2. Модуль генерации отчетов	3

6. Требования к интерфейсу (UI/UX)	3

7. Этапы работ и порядок приемки	4

8. Права интеллектуальной собственности	4

# 1. Общие положения и зоны ответственности

- Срок реализации: 5 дней.

- Роль Заказчика: Заказчик самостоятельно осуществляет полевые вылеты, сбор данных, фотограмметрическую сшивку и первичную математическую обработку снимков (расчет индексов, детекция очагов). Заказчик передает Исполнителю полностью готовые результаты.

- Роль Исполнителя: Исполнитель разрабатывает клиент-серверное веб-приложение для приема файлов от Заказчика, организации их хранения в облаке или на локальном хранилище, визуализации с применением тайлинга, для работы с картами в реальном времени в веб-браузере, а также создание программного модуля автоматического формирования отчетов, на основе данных, загруженных Заказчиком в систему.

# 2. Исходные данные (Предоставляются Заказчиком)

Источником данных, передаваемым в Систему со стороны Заказчика, являются геопривязанные растровые и векторные файлы в форматах Tiff, Shp, Json, KML, а также табличные данные в формате Csv и Xlsx. Разработка алгоритмов анализа снимков от Исполнителя не требуется.

Формат растровых файлов GeoTIFF (*.tiff):

- Содержимое файлов: Мультиспектральные ортофотопланы, расчетные карты вегетационных индексов, термальные карты.

- Размер данных: Объем одного передаваемого файла .tiff может достигать 4-5 ГБ (обычно 1.5-2 ГБ).

Форматы векторных файлов (*.shp, *.json, *.kml):

- Полигоны обнаруженных очагов сорного растения Повилика Полевая.

# Табличные данные (*.xlsx, *.csv):

- Массивы точек с атрибутами, такие как метки наземных обследований.

# 3. Задачи

- Разработка веб-модуля (Web-GIS), позволяющего загружать, просматривать и анализировать растровые и векторные пространственные данные без использования специализированного настольного программного обеспечения, непосредственно в браузере компьютера или смартфона. Система должна предоставлять удобный интерфейс для презентации данных и экспорта отчетов полевых работ.

- Разработать систему генерации отчетов, на основе данных, загруженных пользователем в систему.

# 4. Требования к архитектуре и интеграции

- Обработка входных данных: Серверная часть модуля должна поддерживать обработку и нарезку (тайлинг) файлов GeoTIFF (размером до 2 ГБ) для быстрой отдачи на клиент.

- Стек технологий: Исполнитель вправе выбрать современные фреймворки (например, React/Vue для фронтенда и Node.js/Python для бэкенда), а также использовать картографические библиотеки с поддержкой тайлинга (Leaflet, OpenLayers или Mapbox GL JS).

- API и экспорт: Бэкенд-часть модуля должна иметь задокументированный REST API. Обязательным требованием является возможность экспорта или передачи векторных полигонов (найденных очагов) в формате JSON для интеграции с внешними системами Заказчика.

- Развертывание: Исполнитель передает исходный код, упакованный в Docker-контейнеры (фронтенд, бэкенд, база данных PostGIS при необходимости), для развертывания на локальном сервере Заказчика.

# 5. Функциональные требования

## 5.1. Картографический интерфейс (Веб-вьюер)

- Базовая подложка: Подключение стандартных карт (OpenStreetMap, Google Satellite) в качестве базового слоя.

- Управление слоями: Панель включения/отключения загруженных растров (RGB-ортофотоплан, мультиспектральные индексы, термальная карта) и векторов (полигоны очагов повилики).

- Инструмент «Шторка» (Swipe): Интерактивный ползунок для наглядного визуального сравнения двух растровых слоев (например, RGB-снимка и тепловой карты) на одном экране.

- Интерактивность: При клике на векторный полигон очага должно появляться всплывающее окно (Pop-up) с атрибутами: точные координаты центра (WGS-84), площадь в квадратных метрах и дата фиксации.

## 5.2. Модуль генерации отчетов

- Фильтрация: Возможность выбрать на карте конкретные очаги (или все очаги на поле) для включения в отчет.

- PDF-экспорт: Автоматическая генерация документа «Акт фитосанитарного обследования».

- Структура отчета:

  - Шапка с датой и координатами поля.

  - Мини-карта (скриншот выбранного участка с наложенными контурами).

  - Сводная таблица (номер очага, координаты, площадь).

  - Автоматический подсчет общей площади заражения на выделенном участке.

# 6. Требования к интерфейсу (UI/UX)

- Минималистичный дизайн, ориентированный на работу с картой (карта занимает не менее 80% экрана).

- Контрастные цвета для векторных полигонов и элементов управления, адаптированные для демонстрации на проекторах и LED-экранах.

- Адаптивность интерфейса для корректного отображения на планшетах (iPad/Android).

# 7. Этапы работ и порядок приемки

| Этап | Содержание работ | Результат (Критерии приемки) |
| --- | --- | --- |
| 1. Проектирование и тайлинг | Настройка сервера для нарезки тяжелых GeoTIFF на веб-тайлы. Базовый интерфейс карты. | Растры Заказчика (от 1 ГБ) плавно отображаются в браузере без зависаний. |
| 2. Интерактив и API | Разработка панели слоев, инструмента «Шторка», всплывающих окон. Написание REST API. | Работающий UI с тестовыми данными. Успешный тестовый запрос к API. |
| 3. Отчетность и внедрение | Разработка генератора PDF. Упаковка проекта в Docker. Передача документации. | Модуль корректно формирует PDF-акты. Система успешно запущена на сервере Заказчика. |

# 8. Права интеллектуальной собственности

Исключительные имущественные права на весь программный код, дизайн и документацию, созданные в рамках данного ТЗ, переходят к Заказчику в полном объеме после подписания акта приема-передачи и выполнения финансовых обязательств.